## Slide 1
KEYPLAYERS DIRECT
プロジェクト計画書
幹部転職プラットフォーム 事業開発ロードマップ
2026年4月
KEYPLAYERS | DIRECT

## Slide 2
最終ゴール（2〜3年後）
「高野秀敏が選んだ幹部人材だけが集まるプラットフォーム」
500〜1,000名
審査通過済み幹部候補DB
100社以上
掲載スタートアップ企業
数千万円規模
年間マネタイズ目標
KEYPLAYERS | DIRECT

## Slide 3
フェーズ別ロードマップ全体像
Phase 1
集客・認知
今〜3ヶ月
▶
Phase 2
登録フロー構築
3〜6ヶ月
▶
Phase 3
マッチング強化
6〜12ヶ月
▶
Phase 4
ブランド確立
1〜2年
KEYPLAYERS | DIRECT

## Slide 4
Phase 1
集客・認知（今〜3ヶ月）
目標: サイトへの流入をつくる
求人を継続的に増やす（クローラー拡充）
→
SEO・コンテンツ充実
高野さんのSNS・note等からの導線設置
→
既存フォロワーを流入させる
keyplayers.jpとの相互リンク
→
ドメイン評価向上
/recruit LPで企業向け問い合わせ獲得
→
掲載企業の初期獲得
KEYPLAYERS | DIRECT

## Slide 5
Phase 2
登録フロー構築（3〜6ヶ月）
目標: 候補者・企業の両面でDB化を始める
候補者の登録フォーム実装（経歴・希望条件）
→
候補者DBの構築開始
審査制の仕組みを入れる（高野さんが承認）
→
ブランド・品質担保
企業向けの掲載管理画面
→
企業の自走化
マイページ（保存求人・応募状況管理）
→
候補者のリテンション
KEYPLAYERS | DIRECT

## Slide 6
Phase 3
マッチング強化（6〜12ヶ月）
目標: スカウト機能でマネタイズを本格化
企業が候補者DBを検索・スカウト送付
→
収益化の柱①
成功報酬モデルの整備
→
収益化の柱②
面談・選考状況の管理機能
→
ATS（採用管理）化
候補者へのレコメンド通知（メール・LINE）
→
エンゲージメント維持
KEYPLAYERS | DIRECT

## Slide 7
Phase 4
ブランド確立（1〜2年）
目標: 「幹部転職＝キープレイヤーズダイレクト」のポジション獲得
審査通過者への「認定バッジ」発行
→
候補者の拡散・口コミ
転職成功事例のコンテンツ発信
→
SEO・信頼構築
VC・投資家ネットワークとの連携
→
企業獲得の加速
KEYPLAYERS | DIRECT

## Slide 8
掲載企業獲得戦略
アプローチ優先順位
1
最優先
既存ネットワーク（投資先80社・上場支援178社）
2
第2優先
調達情報ウォッチ（INITIAL・Crunchbase・PR TIMES / シリーズA〜C）
3
第3優先
StartupClass掲載企業（クローリング済）
アプローチ方法
STEP 1
投資先・支援先に直接連絡
STEP 2
調達お祝いメール送付
STEP 3
/recruit インバウンド対応
STEP 4
StartupClassへのアウトリーチ
KEYPLAYERS | DIRECT

## Slide 9
アプローチ文のトーン設計
NG やってはいけないこと
「掲載をお願いしたい」
媒体営業と同じに見える
OK やるべきこと
「高野が直接候補者に紹介します」を前面に
「キープレイヤーズダイレクトは、私（高野）が11,000件の面談で出会った幹部候補に、直接御社の求人をご紹介するプラットフォームです。まず無料で掲載してみませんか？」
KEYPLAYERS | DIRECT

## Slide 10
掲載を増やすための仕組み化
01
無料掲載から始める
初期は無料でハードルを下げる
02
候補者を1名紹介する
価値を体験させてから有料化
03
企業の自己入力フォーム
高野さんが全部入力しなくて済む仕組み
04
掲載中バッジの発行
企業側のPRになり口コミが生まれる
KEYPLAYERS | DIRECT

## Slide 11
数値目標
1ヶ月後
10社
投資先・支援先から掲載獲得
3ヶ月後
30社
調達企業アプローチで+20社
6ヶ月後
50社・求人100件
インバウンド+アウトリーチ
成長トラジェクトリー
1ヶ月後
20%
3ヶ月後
60%
6ヶ月後
100%
KEYPLAYERS | DIRECT

## Slide 12
直近の優先アクション（来月まで）
01
候補者登録フォームをつくる
これがないと何も始まらない
02
SNSからdirect.keyplayers.jpへの導線設置
まず流入をつくる
03
/recruitから1社の問い合わせを取る
企業側の検証
KEYPLAYERS | DIRECT